MCTP

Модульная Крипто-Торговая Платформа

Roadmap v4.0 — Синтез

Спот прежде всего · 67 архитектурных контрактов · 11 фаз · v0.0 → v5.2+

Спот — основная цель. Фьючерсы — заработанное расширение после доказанной прибыльности. Система, которую ты понимаешь, ценнее системы, которая делает всё.

Основные принципы

Архитектурные инварианты. Нарушение любого инварианта недопустимо ни при каких обстоятельствах.

- Спот — основная цель. Фьючерсы — заработанное расширение после доказанной прибыльности.

- Одна пара сначала. Мультипары — после стабильного live на одной паре.

- Архитектура готова к расширению с первого дня. Реализация — последовательная.

- Каждый новый уровень сложности заработан результатами предыдущего.

- Контракты фиксируются до кода. Новые идеи — в backlog, не в текущую версию.

- Одно торговое ядро (TradingCore). Режимы исполнения — сменные адаптеры.

- Новая функциональность — только через отдельный компонент с чистым интерфейсом.

- Добавлять логику напрямую в runtime запрещено — только facade-level wiring.

- Только Decimal для всей финансовой логики. Float запрещён.

- Только UTC-aware timestamps. Без исключений.

- Symbol — только типизированный объект, не plain string.

- Backtest использует только закрытые свечи. Look-ahead bias структурно невозможен.

- Fill idempotency: один trade_id применяется в accounting ровно один раз.

- Exchange-specific логика остаётся внутри adapter/runtime boundary.

- Paper mode и testnet mode остаются разделёнными.

- Strategy layer остаётся read-only. Стратегия не модифицирует портфель.

- Константы только из mctp/core/constants.py — никаких анонимных магических чисел.

Целевой конвейер

Рыночные данные (закрытая свеча) → Стратегия (read-only, получает StrategyInput) → Intent → RiskStack (10 уровней: validate → eligibility → constraints → position → protection → sizing → regime → multipliers → execution safety → post-trade) → RiskDecision (APPROVE / DEGRADE / REJECT / PAUSE) → ExecutionPlan + ProtectivePlan → ExecutionAdapter (spot/testnet/live/futures) → Fill (idempotent, trade_id) → Portfolio / Accounting (fill-driven truth) → SnapshotStore + AuditLog (hash-chain SHA-256) → Analytics / Monitoring / Alerts

Общий путь: от кода до адаптивной платформы

| Фаза | Версии | Результат |
| --- | --- | --- |
| Фаза 0 — Контракты | v0.0 | 67 архитектурных решений до первой строки кода |
| Фаза 1 — Базовая архитектура | v0.1–v0.3 | Execution interface, Intent layer, Order model, 4 WS потока |
| Фаза 2 — Fill-driven торговая база | v0.4–v0.6 | Lifecycle ордера, Fills как истина, Fill-driven портфель |
| Фаза 3 — Симуляция | v0.7–v0.12 | Честный бэктест, Indicator Engine v1, Paper runtime |
| Фаза 4 — Биржа | v1.0–v1.3 | Testnet адаптер, Синхронизация, Восстановление |
| Фаза 5 — Безопасность | v1.4–v1.7 | Наблюдаемость, Алертинг, Safety controls, Live готовность |
| Фаза 6 — Первый Live | v2.0–v2.2 | Limited live на legacy runtime → TradingCore + production LiveRuntime |
| Фаза 7 — Мультипары | v2.3–v2.5 | 3–5 пар, ротация, корреляция, Allocation Engine |
| Фаза 8 — Интеллект | v3.0–v3.3 | Аномалии, On-chain, Режим рынка, полный Allocation Engine |
| Фаза 9 — Research Layer | v3.4–v3.6 | Walk-Forward, Monte Carlo, Portfolio Analysis |
| Фаза 10 — Фьючерсы | v4.0–v4.2 | Только после критериев контракта 44. FuturesExecutor. |
| Фаза 11 — ML | v5.0+ | ML стратегии, Портфельная оптимизация, Автоадаптация |

Архитектура таймфреймов

7 таймфреймов. Принцип top-down анализа зафиксирован в контракте 07.

| Таймфрейм | Тип | Назначение |
| --- | --- | --- |
| 1M — Месячный | Макроконтекст | Глобальный тренд, исторические уровни. Только для чтения. |
| 1W — Недельный | Макроконтекст | Долгосрочная структура рынка, ключевые зоны. Только для чтения. |
| 1D — Дневной | Торговый | Основное направление, EMA200, структура. Фильтр тренда. |
| 4H — 4 часа | Торговый | Уточнение контекста, ближайшие уровни, локальный импульс. |
| 1H — 1 час | Торговый | Подготовка входа, формирование паттерна, сужение к точке. |
| 15M — 15 минут | Торговый | Триггер входа, точный стоп, расчёт размера позиции. |
| 5M — 5 минут | Опциональный | Для точного входа в высоковолатильные моменты. |

67 Архитектурных контрактов

Все решения принимаются и фиксируются до написания первой строки торговой логики. Контракт — это обязательство, которое нельзя нарушать.

Контракты 01–44 — SpotFirst Layer

Нормативная основа Spot-First слоя. Действуют в полном объёме. Источник: MCTP_SpotFirst_v5.

| № | Контракт |
| --- | --- |
| 01 | Модель конкурентности: asyncio event loop. |
| 02 | Хранилище и стратегия миграции схемы. Политика graceful degradation при недоступности. |
| 03 | Интервал снапшотов N_SNAP (рекомендуется 5–15 мин). Хранится как именованная константа. |
| 04 | 4 независимых WS потока: (a) kline; (b) book ticker символа; (c) book ticker BNBUSDT; (d) user data stream. Пороги устаревания: M_BOOK=5с, M_BNB=10с. |
| 05 | WS-кеш баланса: cached_free_quote из outboundAccountPosition. REST только при запуске, reconnect, age > BALANCE_CACHE_TTL. Пессимистичный локальный резерв при отправке ордера. |
| 06 | Курс BNB-to-quote из кеша book ticker BNBUSDT. Если stale — последний известный с WARNING. Никогда не блокировать обработку филла. |
| 07 | ОБНОВЛЁН: Стратегия получает StrategyInput = {snapshot, indicators, candles (до 7 TF), onchain (optional)}. 5M — опциональный. UTC alignment сохранён (4H: 00/04/08/12/16/20 UTC). |
| 08 | ОБНОВЛЁН: PortfolioSnapshot поддерживает несколько символов. v2.3: MultiPortfolioSnapshot = Dict[Symbol, PortfolioSnapshot] без изменения single-symbol ядра. |
| 09 | ОБНОВЛЁН: Все именованные константы: T_CANCEL=10с, BALANCE_CACHE_TTL=30с, M_BOOK=5с, M_BNB=10с, N_SNAP=10мин, SL_EXECUTION_BUFFER=0.3%, max_slippage_pct=1.5%, N_DELIST=3 дня, min_meaningful_position_size=3×lot_size, trailing_atr_multiplier=2.0, NIGHT_SESSION_START_HOUR=0, NIGHT_SESSION_END_HOUR=6, EXECUTION_SLIPPAGE_BUFFER=0.2%. |
| 10 | Только закрытые свечи. Look-ahead bias структурно невозможен. |
| 11 | Выравнивание времени закрытия свечей по UTC-точкам привязки биржи. |
| 12 | Валидация качества свечей: дублирующиеся timestamp, high < low, нулевой объём при движении, flash-crash порог. |
| 13 | Symbol(base, quote, market=SPOT). Plain strings запрещены. BNBUSDT запрещён как торгуемый символ при активной скидке BNB (bnb_discount_active). Проверяется в RiskStack Level 2. |
| 14 | Порог значимой позиции: min_meaningful_position_size в базовом активе. meaningful_position = held_qty >= min_meaningful_position_size. |
| 15 | Политика количества при SELL: quantity_mode = FULL или PARTIAL(доля). quote_quantity только для BUY — SELL с quote_quantity запрещён. |
| 16 | Политика scale-in: РАЗРЕШЁН или ЗАПРЕЩЁН. Если РАЗРЕШЁН: max_scale_in_count, влияние на срез, метод пересчёта avg_cost_basis с численным примером. |
| 17 | ОБНОВЛЁН: Управление стопом исключительно — программный ИЛИ OCO, никогда оба. OCO TP = LIMIT (не LIMIT_MAKER). Любая открытая позиция обязана иметь активный protective plan. |
| 18 | ОБНОВЛЁН: Пред-валидация OCO: tp_price > current_ask, sl_price < current_bid, price SL = stopPrice × (1 − SL_EXECUTION_BUFFER). Если book ticker STALE — не отправлять OCO. |
| 19 | Gap-риск при рестарте: best_bid >= stop × (1 − max_slippage_pct) → MARKET SELL немедленно; иначе LIMIT SELL по stop_price. |
| 20 | Метод базиса стоимости: средняя стоимость. avg_cost_basis не изменяется при SELL. Численный пример полного цикла обязателен. |
| 21 | Восстановление базиса при потере: ОСТАНОВИТЬ. Варианты: ввести вручную / объявить ноль с WARNING / закрыть позицию. Никакого молчаливого fallback. |
| 22 | quoteOrderQty: avg_cost_basis ТОЛЬКО из данных филла. Предварительная оценка запрещена. |
| 23 | Реализованный PnL — три случая: BNB (курс на момент филла), BASE (net_sold), QUOTE (base − commission). Все три покрыты unit-тестами. |
| 24 | BNB-списания исключены из обнаружения внешних изменений. outboundAccountPosition — основной источник балансов. |
| 25 | Общая стоимость портфеля: held_qty×best_bid + free_quote + bnb_balance×bnb_rate_cache + другие. Всё в quote_asset. |
| 26 | Нереализованный PnL: best_bid из book ticker. Если stale (age > M_BOOK): kline close fallback, пометить STALE. Торговля продолжается. |
| 27 | Снапшоты эквити за период удержания каждые N_SNAP минут. |
| 28 | Процедура смены символа: SELL в ноль → подтвердить → остановить → обновить конфиг → перезапустить. |
| 29 | Обнаружение делистинга: API-статус + мониторинг внешних объявлений Binance (RSS/announcements). API в одиночку недостаточен. |
| 30 | Политика делистинга: закрыть позицию за N_DELIST дней до даты делистинга. |
| 31 | Модель комиссий: maker/taker. BNB-баланс от комиссий исключён из обнаружения внешних изменений. |
| 32 | Модель окружений: paper / testnet / live — изолированные конфиг, ключи, лимиты. |
| 33 | Версионирование конфига: файлы содержат версию схемы. Старт отказывает при несоответствии. |
| 34 | Изоляция капитала: выделенный срез. Сайзер использует min(slice, cached_free_quote_balance). |
| 35 | ОБНОВЛЁН: Trade viability — опциональная политика risk layer (не универсальный закон). По умолчанию включена. Настраивается per strategy type. |
| 36 | Decimal везде. Float запрещён для всех финансовых значений. |
| 37 | UTC везде без исключений. |
| 38 | clientOrderId: полный UUID4, персистируется. Коллизии невозможны. |
| 39 | Политика отклонения post_only: явное действие при немедленном совпадении. |
| 40 | Пиннинг зависимостей: все версии зафиксированы в requirements.txt; обновления — явная процедура. |
| 41 | Владение rate limit: бюджет по IP. Стратегия шаринга совместно расположенных процессов определена. |
| 42 | Резервирование алертов: основной канал + минимум один резервный. Оба протестированы. |
| 43 | Тирирование чек-листа: [К] Критический = каждый деплой (≤20 пунктов), [А] Автоматический = каждый запуск, [П] Периодический = ежемесячно. |
| 44 | Критерии перехода на фьючерсы: явный список, оценивается при v2.2. (см. раздел «Критерии перехода на фьючерсы») |

Контракты 45–67 — Master Edition Layer

Расширения архитектуры: мультипары, интеллект, Research, TradingCore, операционная зрелость. Источник: MCTP_Roadmap_v3.1_master_edition.

| № | Контракт |
| --- | --- |
| 45 | Мультипары: максимум 3–5. MIN_PAIR_VOLUME_24H = 10× макс. позиции. correlation_threshold=0.7 (structural, 30–90 дней на 1D, пересчитывается еженедельно) + быстрый rolling-correlation alert overlay. Capital isolation per pair; совокупный риск по коррелирующим парам ограничен через портфельное агрегирование. |
| 46 | Indicator Engine: 6 типов инструментов (трендовые, осцилляторы, волатильность, объёмные, импульс, уровни), свечные паттерны с весами по таймфреймам. |
| 47 | Strategy Allocation Engine: ЧТО торговать — выбор стратегии и символа по режиму рынка. Режим правил (v2.3): тренд → трендовая, боковик → mean-reversion. Режим оптимизации (v5.0): математический пересчёт. |
| 48 | Режим рынка: структурный анализ на старших TF. 6 режимов: бычий тренд, медвежий тренд, боковик, накопление, распределение, высокая волатильность. |
| 49 | On-chain DataProvider: независимый интерфейс, опциональный вход в стратегию. При недоступности API → None, не исключение. Freshness policy: данные старше 60с = STALE, не усиливают риск. |
| 50 | ML стратегии: версионирование моделей, мониторинг деградации, изоляция обучения, откат на предыдущую версию. Обучение — на отдельном сервисе/процессе, не в asyncio event loop. Минимум 1 год реальных данных. В production — только approved model version. |
| 51 | Портфельная оптимизация: СКОЛЬКО капитала на каждую стратегию/пару — Kelly Criterion или risk parity. Два режима: правила (v2.3), оптимизация (v5.0). Минимум 6 мес. данных. |
| 52 | Research Layer: Walk-Forward (скользящее + анкерное окно), Monte Carlo, Strategy Comparison, Portfolio Analysis, Regime Allocation. |
| 53 | Anomaly Detection Engine: 6 типов — объём, волатильность, ликвидность, межрыночная, on-chain, временные. Временные включают: night-session, volatility-window, weekend, pre/post-event, календарные. Funding rate — только после v4.0. |
| 54 | Adaptive Risk Management: 10 уровней защиты. RiskStack как упорядоченный стек политик. Каждый уровень возвращает APPROVE / DEGRADE / REJECT / PAUSE. (см. раздел «RiskStack») |
| 55 | Data & Persistence Layer: JSON + атомарная запись (write to .tmp → os.replace()). SnapshotStore: schema_version + timestamp UTC при каждом филле. BalanceCacheStore. Недоступность хранилища = PAUSE + retry + CRITICAL alert. Backtest: in-memory по умолчанию. |
| 56 | Strategy Interface: StrategyBase ABC, on_candle(input: StrategyInput) → Intent. READ-ONLY. StrategyInput = {snapshot, indicators, candles, onchain}. |
| 57 | Logging & Audit Trail: JSON structured logs. Поля: timestamp UTC, event_type, symbol, intent, risk_result, sizer_result, execution_result, core_version, riskstack_version. Hash-chain SHA-256. Checkpoints для инкрементальной верификации. |
| 58 | TradingCore Architecture: единое ядро для backtest/paper/testnet/live/futures. Сменные адаптеры снаружи. Ядро содержит: доменные контракты, decision pipeline, RiskStack, Sizing, Fill lifecycle, Portfolio/accounting, Product rules, StrategyDispatcher per-symbol, MultiplierProvider. (см. раздел «TradingCore») |
| 59 | Restart Protection Gate: pre-flight gate до RiskStack Level 1. Если есть открытая позиция и нет активной биржевой защиты — StrategyInput не запрашивается. Система восстанавливает protective state или переходит в PAUSE/HALT. |
| 60 | ExecutionAdapter Interface: единый async-контракт для submit/cancel/open-orders/fills/balances/user-stream callbacks. Backtest/paper/testnet/live/futures используют одну и ту же семантику. |
| 61 | Execution Truth Matrix: единая матрица истины для order state, fills, balances, protective state, startup/reconnect semantics, WS-vs-REST precedence и ambiguous-state escalation. |
| 62 | Runbook & Incident Recovery Contracts: формальные incident classes, автоматические действия системы, действия оператора, evidence/log fields, recovery steps. Покрывает: startup desync, stale stream, missing fill, duplicate fill, orphan order, protective mismatch, ambiguous balance. |
| 63 | Alert Severity Model & Operational SLOs: WARNING / ERROR / CRITICAL / HALT. Каналы доставки, dedup/suppression, heartbeat thresholds, escalation windows. Критичный инцидент обнаруживается системой до ручной проверки оператором. |
| 64 | Data Quality & MTF Integrity: closed-candle completeness, UTC alignment, missing/stale kline policy, resync after disconnect, cross-TF alignment checks. Обязательный HOLD на невалидном контексте. |
| 65 | Persistence Evolution & Audit Continuity: schema migration policy, versioned migrators, checkpoints, snapshot evolution. Единая реакция на storage failure: PAUSE + retry + CRITICAL alert. |
| 66 | NEW — Secrets Management: API-ключи только через env/secrets manager, не в репозитории. IP-whitelist обязателен для trading ключа. Readonly monitoring ключ отделён от trading ключа. Rotation policy: минимум раз в квартал. Emergency revoke protocol задокументирован. chmod 600 на файлах ключей. |
| 67 | NEW — Критерии перехода paper → spot live: минимум 200 paper-сделок со стратегией; базовый Walk-Forward на исторических данных (out-of-sample Sharpe > 0.8); максимальная просадка в paper < 15%; win rate > 40% на paper; результат воспроизводим на двух непересекающихся периодах. |

RiskStack — 10 уровней защиты

Главный принцип: посредственная стратегия с жёстким риск-менеджментом переживёт любую просадку. Отличная стратегия без риск-менеджмента уничтожит депозит на первой серии убытков.

Норма: не все уровни являются veto. REJECT только когда сделка невозможна или опасна по определению. DEGRADE — когда можно, но осторожнее. PAUSE — когда нельзя из-за состояния системы.

| Level | Название | Тип | Смысл уровня |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Intent Contract Validation | REJECT | Корректность Intent: тип, Symbol, quantity_mode, обязательные поля. Сломанный контракт → дальше идти нельзя. |
| 2 | Product Eligibility Gate | REJECT/PAUSE | spot/futures eligibility, long/short, phase gating, допустимость режима. BNBUSDT при bnb_discount_active → REJECT. |
| 3 | Instrument Constraints Gate | REJECT | min_qty, max_qty, lot_size, step_size, min_notional, precision. Технически неисполнимая сделка — всегда REJECT. |
| 4 | Position / Reduce-Only / Flip | REJECT | Допустимость reduce_only, запрет несанкционированного flip, close-only / protect-only режимы. |
| 5 | Protective Requirements Gate | REJECT/PAUSE | Наличие ProtectivePlan до расчёта размера. Позиция без защиты — REJECT по определению. Стоит до Degrade-уровней. |
| 6 | Base Risk Sizing Layer | DEGRADE | Базовый риск: risk_pct=1.5%, max=2.0%, min=0.25%. max exposure per symbol, max portfolio exposure. DEGRADE-first. |
| 7 | Affordability / Margin | DEGRADE | Свободный баланс, margin sufficiency, fee buffer. Сначала сжать размер — REJECT только если даже min_notional не проходит. |
| 8 | Market Condition Multipliers | DEGRADE | Внешние (через MultiplierProvider): regime_mult, anomaly_mult, funding_mult (v4.0+). Внутренние: atr_mult, night_mult (×0.5 в 00:00–05:59 UTC). regime_mult=0.0 → PAUSE. |
| 9 | Execution Safety Gate | PAUSE | Готовность системы: stale/ambiguous execution context, pending reconciliation, incomplete exchange truth. Временный operational gate. |
| 10 | Post-Trade / Emergency Layer | MIXED | Cooldown после серий убытков (DEGRADE), daily loss pause (PAUSE), drawdown halt (PAUSE), emergency stop (HALT). Уровень 4 по фазированию: 20% просадка от пика → HALT терминальный. |

Диагностическое правило

Если после внедрения RiskStack сигналов много, а сделок почти нет — искать не в стратегии, а в том, какие уровни ошибочно стали REJECT вместо DEGRADE.

Три вопроса-теста: "Сделка невозможна?" → REJECT. "Можно, но осторожнее?" → DEGRADE. "Нельзя из-за состояния системы?" → PAUSE.

TradingCore — архитектура единого ядра

Формула: Внутри ядра — всё что должно одинаково работать в backtest / paper / testnet / live / futures. Снаружи ядра — всё что зависит от биржи, транспорта, соединений, CLI, файлов.

Что входит в TradingCore (100%)

- Доменные контракты: Intent, Order, Fill, PortfolioSnapshot, ExecutionPlan, ProtectivePlan, PositionState

- Decision pipeline: strategy dispatch → RiskStack → sizing → execution plan

- RiskStack — 10 уровней в фиксированном порядке (контракт 54)

- Sizing — расчёт допустимого объёма, product-aware и exposure-aware правила

- Fill lifecycle + idempotency: apply fill, partial fill semantics, dedup по trade_id, replay-safe

- Portfolio / accounting truth: avg entry, realized PnL, unrealized PnL, fee drag, equity, cost basis

- Product rules abstraction: spot rules / futures rules. Sizer leverage-aware.

- StrategyDispatcher per-symbol. При мультипарах (v2.3): Dict[Symbol, StrategyDispatcher]

- MultiplierProvider — интерфейс для внешних множителей (RegimeEngine, AnomalyDetector, FundingRateMonitor)

Что НЕ входит в TradingCore

- WebSocket / REST / reconnect / listenKey / ping-pong

- Exchange-specific payload mapping и Binance-специфика

- Heartbeat / stale transport checks

- File IO / CLI / scripts / operator artifacts

- Alert delivery channels

Сменные адаптеры (runtime)

| BacktestRuntime | → TradingCore. SnapshotStore in-memory по умолчанию. |
| --- | --- |
| PaperRuntime | → TradingCore. 4 WS потока, без реальных ордеров. |
| TestnetRuntime | → TradingCore. Тонкий facade. Реальные testnet ордера. |
| LiveRuntime | → TradingCore. Production ExecutionAdapter. Те же контракты. |
| FuturesRuntime | → TradingCore + FuturesPositionManager + FundingRateMonitor + MarginController. |

Migration contract v2.1 → v2.2

v2.1-step1: Выделить из TestnetRuntime: RuntimeState container, DecisionCoordinator, RecoveryCoordinator, StreamSupervisor. TestnetRuntime становится тонким facade. Промежуточный testnet_trading_core.py для подготовки к полному TradingCore.

v2.2: Полный trading_core/ пакет. Fill-driven accounting, snapshots и portfolio semantics полностью едины для testnet и live. Единый ExecutionAdapter interface.

Запрещено: разрастание runtime в доменную логику. Вставлять feature-логику напрямую в testnet.py. Особые режимы расчёта для live/testnet вне ядра.

Детальные фазы разработки

Фаза 0 — Контракты (v0.0)

v0.0 — Архитектурные контракты

Цель: Зафиксировать все 67 обязательных решений до написания первой строки торговой логики.

Done: Все 67 контрактов пронумерованы, зафиксированы письменно, согласованы. Контракт 58 (TradingCore) зафиксирован. Контракт 67 (paper→live критерии) зафиксирован.

Запрещено: Любая торговая логика или код исполнения. Выбор библиотек сверх требуемого.

Фаза 1 — Базовая архитектура (v0.1–v0.3)

v0.1 — Отделение исполнения

Цель: Отделить исполнение от логики принятия решений.

- ExecutionAdapter interface: submit_order, cancel_order, get_balances, get_instrument_info

- SpotPaperExecutor как первая реализация

- Оркестратор вызывает исполнение только через интерфейс

Done: FuturesExecutor добавляется без изменений выше интерфейса. Ядро не зависит от paper execution.

Запрещено: Spot-специфичная логика внутри интерфейса. Жизненный цикл ордера. Fills.

v0.2 — Слой интентов

Цель: Intent layer + 7 защит risk layer + PortfolioSnapshot с meaningful_position.

- Интенты: BUY, SELL (quantity_mode по контракту 15), HOLD

- Стратегия получает PortfolioSnapshot с флагом meaningful_position (контракт 08)

- 7 защит risk layer: позиция, нулевая позиция, срез, BNBUSDT, SELL с quote_qty, лимит scale-in, суб-значимая позиция BUY

- Валидация качества свечи в оркестраторе

Done: Все 7 защит перехватывают невалидные интенты с классифицированными причинами.

v0.3 — Модель ордера + Данные + Валидация инструмента

Цель: Полная модель ордера. 4 WS потока. OCO пред-валидация. WS-кеш баланса.

- Модель ордера: Symbol(SPOT), side, quantity (Decimal), price, reason, time_in_force, quantity_source

- 4 независимых WS потока (контракт 04)

- Сайзер читает cached_free_quote_balance из outboundAccountPosition (контракт 05)

- Пред-валидация OCO: tp_price > current_ask, sl_price < current_bid, SL_EXECUTION_BUFFER (контракт 18)

- Ограничения инструмента: lot_size, tick_size, min_notional, min_qty, max_qty

- Unit-тесты Decimal-квантования. Unit-тесты PnL для всех трёх случаев.

Запрещено: positionSide, leverage — только фьючерсы. REST на каждый ордер.

Фаза 2 — Fill-driven торговая база (v0.4–v0.6)

v0.4 — Lifecycle ордера + Fills + OCO

Цель: Полный жизненный цикл. Курс BNB на момент филла. GTC scale-in. Именованные timeouts.

- ExecutionResult: ACCEPTED, FILLED, PARTIAL_FILL, CANCELLED, REJECTED

- Маршрутизация комиссии: BNB / base / quote — три случая из контракта 23

- avg_cost_basis при BUY использует net_received. При SELL не изменяется.

- OCO частичный TP-перед-SL: PnL по-лотно для каждого частичного филла

- Timeout T_CANCEL: если CANCELLED не получен → REST-запрос. Именованная константа.

- GTC + scale-in: partial-fill GTC ордер отдельно от новых scale-in ордеров (контракт 16)

Done: Курс BNB snapshot на момент события. GTC partial-fill + scale-in корректно различаются.

v0.5 — Состояние + Хранилище + Миграция

Цель: Корректность состояния. Кеш баланса персистируется. PortfolioSnapshot с scale_in_count.

- ACCEPTED: нет изменений. FILLED/PARTIAL_FILL: по модели. REJECTED/CANCELLED: нет ложных переходов

- Версия схемы конфига при запуске: несоответствие = жёсткий сбой (контракт 33)

- Недоступность хранилища: PAUSE + retry с back-off + CRITICAL alert. Не краш (контракт 55)

- PortfolioSnapshot персистируется при каждом филле: held_qty, avg_cost_basis, free_quote, scale_in_count

- Кеш баланса (cached_free_quote_balance) персистируется и восстанавливается через REST при старте

Done: scale_in_count персистируется — лимит соблюдается через рестарты.

v0.6 — Fill-driven портфель и учёт

Цель: Портфель обновляется только из филлов. PnL из трёх случаев. Снапшоты каждые N_SNAP.

- Реализованный PnL по контракту 23: BNB / BASE / QUOTE — все три покрыты unit-тестами

- Нереализованный PnL: best_bid. Если stale > M_BOOK: kline fallback, STALE.

- Общая стоимость портфеля по контракту 25: held_qty×best_bid + cached_free_quote + BNB×rate + другие

- Снапшоты эквити каждые N_SNAP минут. Fill idempotency: один trade_id — один раз (контракт 55)

- Обнаружение внешних изменений баланса: WARNING + реконсиляция

Фаза 3 — Симуляция (v0.7–v0.12)

v0.7 — Активные ордера + Runtime State

- Активные ордера персистируются. Оба плеча OCO с listOrderId.

- Кеш баланса: обновляется из outboundAccountPosition. Сайзер читает только из кеша.

- Предотвращение дубликатов. Дедупликация WS-событий и упорядочивание.

v0.8 — Ужесточение учёта

- Отслеживать: equity, realized PnL, unrealized PnL, комиссии, оборот, просадку, drawdown duration

- История avg_cost_basis: каждое изменение логируется с причиной

- Fee drag метрика. Учёт scale-in. Флаг meaningful_position в снапшотах.

- Флаги STALE: если book ticker stale на момент снапшота — пометить стоимость STALE

- Счётчик серийных убытков. Метрика bnb_accounting_drift (диагностическая)

v0.9 — Движок бэктестинга

Запрещено: Walk-forward, оптимизация — post-v2.0. Live/testnet данные. Симуляция фьючерсов — post-v3.0.

- Пагинированный запрос свечей: лимит 1500/запрос. Валидация качества.

- Детерминированный движок через полный конвейер. Прогрев с настраиваемым периодом.

- PortfolioSnapshot с meaningful_position передаётся стратегии. 7 защит risk layer активны.

- Симуляция курса BNBUSDT: симулированная цена на каждом баре для BNB-комиссий

- GTC scale-in симуляция. Симуляция OCO с SL_EXECUTION_BUFFER. Симуляция T_CANCEL.

- Воспроизводимость. Выравнивание свечей. Модель bid-ask спреда.

v0.9b — Интеграция бэктеста с Indicator Engine

Выполняется после v0.11, не как отдельная версия. Бэктест переключается с inline ATR/EMA на Indicator Engine.

v0.10 — Аналитика и диагностика

- Непрерывная кривая эквити: снапшоты + события филлов

- Разбивка PnL по типу актива комиссии: BNB / base / quote

- Анализ OCO: доля TP, доля SL, частота частичного TP-перед-SL

- Эффективность scale-in. Время в meaningful_position. Fee drag. Проскальзывание.

v0.11 — Движок paper runtime

- 4 независимых WS потока с независимым ping/pong

- Обработчик outboundAccountPosition: обновляет cached_free_quote_balance

- Мониторинг устаревания book ticker символа (M_BOOK) и BNBUSDT (M_BNB) независимо

- Reconnect с back-off T_RECONNECT. REST-обновление баланса после reconnect.

- SIGTERM / SIGINT: graceful shutdown в два этапа. (1) Сохранить финансовую истину: PortfolioSnapshot, audit log — первыми. (2) Очистить transient state: отменить все ордера (обычные + OCO), остановить потоки.

- Явные connect_timeout и read_timeout на каждый REST-запрос

v0.12 — Indicator Engine v1

- 6 типов инструментов по контракту 46: трендовые, осцилляторы, волатильность, объёмные, импульс, уровни

- Свечные паттерны с весами по таймфреймам

- Indicator Engine поставляет данные в StrategyInput и при необходимости в Regime/Allocation

Фаза 4 — Биржа (v1.0–v1.3)

v1.0 — Testnet Execution Adapter

- Версионируемый спот-адаптер. Symbol → строку биржи только на границе адаптера.

- 4 WS потока с независимым жизненным циклом, ping/pong и reconnect

- GET /api/v3/account (вес 20) только при: запуске, reconnect, age > BALANCE_CACHE_TTL

- OCO endpoint: TP = LIMIT, SL = STOP_LOSS_LIMIT с stopPrice × (1 − SL_EXECUTION_BUFFER)

- Пред-валидация OCO до отправки (контракт 18). Реконсиляция OCO при запуске.

- Явные connect_timeout и read_timeout. Unit-тест HMAC с известными векторами.

- Rate limit: три бакета, парсить заголовки. 418 ban: back-off + CRITICAL. IP rate limit задокументирован.

- IP whitelist. chmod 600. Readonly ключ отделён от trading ключа (контракт 66).

- Network partition: запрос по clientOrderId до retry. Мониторинг BNB.

v1.1 — Биржа как источник истины

- Получить позицию, ордера, историю с биржи. При конфликте — побеждает биржа.

- Кеш баланса реконсилируется с биржевым балансом при запуске и reconnect.

- Мониторинг внешней отмены OCO: исчез без инициативы бота → реактивировать программный стоп + CRITICAL.

- Смена символа: сброс кеша + переподписка потоков. Мониторинг статуса символа.

v1.2 — Синхронизация при запуске

- Все проверки до READY. Кеш баланса обновлён через REST. OCO-исключительность верифицирована.

- Восстановление базиса: отсутствует → HALT. Варианты: ввести / объявить ноль / закрыть (контракт 21).

- Gap-риск при запуске: best_bid >= stop × (1 − max_slippage_pct) → MARKET SELL (контракт 19).

- Версия схемы конфига. Права файлов. Идентичность аккаунта. Прогрев с проверкой качества.

v1.3 — Восстановление и реконсиляция

- Кеш баланса обновляется через REST после каждого reconnect до возобновления WS.

- Реконсиляция OCO: заполненное за время простоя плечо → применить с bnb_rate из кеша.

- Дедупликация филлов. Восстановление после пропущенных событий. Обнаружение ручной сделки.

Фаза 5 — Безопасность (v1.4–v1.7)

v1.4 — Наблюдаемость

- Структурированные логи JSON (контракт 57). Скрабинг учётных данных. Ротация логов.

- Лог состояния до/после: PortfolioSnapshot, cached_free_quote_balance, STALE-флаги потоков, активные ордера, intent, причина отклонения

- Audit log: append-only, hash-chain SHA-256, checkpoints (контракт 57)

- Heartbeat. Мониторинг памяти. Мониторинг latency API.

v1.5 — Слой алертинга

- CRITICAL: IP-бан, heartbeat timeout, ликвидация, краш, конфликт OCO+программный стоп, OCO отменён внешне, хранилище недоступно, потеря базиса

- WARNING: просадка, серийные убытки, stale kline, отключение потока, BNB близко к нулю, gap-риск, память, latency, fee drag

- INFO: STALE book ticker символа, STALE BNBUSDT, делистинг объявлен, дрейф часов, обслуживание

- Резервирование: основной + резервный канал, доставка протестирована (контракт 42)

v1.6 — Safety Controls

- Kill switch, пауза. Стопы: просадка (WARNING при 10%, HALT при 20%), дневной лимит, серийные убытки

- OCO + программный стоп одновременно → CRITICAL остановка. Позиция никогда не остаётся без защиты.

- SIGTERM / SIGINT: двухэтапный graceful shutdown (сначала финансовая истина, потом transient state)

- Действие при делистинге: за N_DELIST дней → SELL независимо от стратегии (контракт 30)

- Защита от внешнего изменения баланса. Защита от недоступности хранилища.

v1.7 — Live Readiness

- Все четыре WS потока протестированы независимо: disconnect/reconnect/устаревание

- OCO полный цикл: TP, SL, частичный TP-перед-SL, shutdown, пред-валидация

- GTC + scale-in: partial-fill GTC + новый scale-in обработаны корректно

- Chaos-тесты прошли. Интеграционные тесты против testnet прошли.

- Shadow mode на live-данных завершён. Supervision процесса настроен.

- API-ключи: rotation policy задокументирована (контракт 66). IP whitelist актуален.

Фаза 6 — Первый Live (v2.0–v2.2)

v2.0 — Limited Live (legacy runtime)

Реальные деньги, малый капитал. Это ещё не production LiveRuntime — это верификация механики.

- Начальный капитал $50–200: проверяет реальные филлы, OCO, комиссии, точность курса BNB, WS-кеш баланса

- Верифицировать avg_cost_basis и PnL вручную на первых 3–5 сделках

- Верифицировать адекватность BALANCE_CACHE_TTL и точность курса BNB

- Минимальный рекомендуемый капитал для разумного sizing: $500+

- Торговая стратегия: BTCUSDT, TF: D (контекст) + 4H (уточнение) + 1H (подготовка) + 15M (вход)

- EMA200 на D + EMA9/EMA21 на 4H + RSI14 на 1H + паттерн на 15M. Стоп: ATR-based на 15M.

- Полное логирование, алертинг, safety controls, supervision. Человеческий надзор.

v2.1 — Стабилизация

- Исправление live edge cases. Уточнение BALANCE_CACHE_TTL, T_CANCEL, SL_EXECUTION_BUFFER.

- v2.1-step1 — Runtime Architecture Hardening: выделить из TestnetRuntime компоненты (RuntimeState, DecisionCoordinator, RecoveryCoordinator, StreamSupervisor). TestnetRuntime → тонкий facade.

- Промежуточный testnet_trading_core.py: подготовка к полному TradingCore в v2.2.

- Накопление реальных торговых данных. Strategy Performance Monitor.

v2.2 — Стабильное спот-ядро + TradingCore

- Полный trading_core/ пакет: engine.py, state.py, context.py, decision.py, planning.py, lifecycle.py, fills.py, recovery.py, result.py

- Fill-driven accounting, snapshots и portfolio semantics едины для testnet и live

- production LiveRuntime активен. Воспроизводимые runbooks. Incident classes формализованы.

- Оценка критериев перехода на фьючерсы (контракт 44)

- Проверка критериев paper→live (контракт 67) документируется как пройденное

Фаза 7 — Мультипары (v2.3–v2.5)

v2.3 — 3–5 пар

- Максимум 3–5 пар. MIN_PAIR_VOLUME_24H = 10× максимальной позиции (контракт 45)

- Structural correlation: окно 30–90 дней на 1D, пересчитывается еженедельно. correlation_threshold=0.7

- Rolling-correlation alert overlay для быстрого обнаружения regime shifts

- Capital isolation per pair. Совокупный риск по коррелирующим парам ограничен.

- Strategy Allocation Engine режим правил: тренд → трендовая, боковик → mean-reversion (контракт 47)

- Portfolio risk aggregation: max_portfolio_risk_pct=6%, max_correlated_risk_pct=4%, max_simultaneous_positions=5

v2.4–v2.5 — Allocation Engine

- Портфельная оптимизация режим правил: Kelly Criterion или risk parity (контракт 51). Минимум 6 мес. данных.

- PortfolioRiskAggregator: агрегированное портфельное состояние для RiskStack Level 6

- Стабилизация мультипарной торговли. Runbooks для каждого режима.

Фаза 8 — Интеллект (v3.0–v3.3)

v3.0 — Anomaly Detection + On-chain

- Anomaly Detection Engine: 6 типов аномалий (контракт 53). Подключается через MultiplierProvider как anomaly_mult.

- On-chain DataProvider: независимый интерфейс, опциональный вход (контракт 49). Freshness < 60с.

- On-chain аномалии подключаются в v3.1. Funding rate аномалии — только после v4.0.

v3.1–v3.2 — Regime Engine

- Режим рынка: 6 режимов (контракт 48). Структурный анализ на старших TF.

- regime_mult через MultiplierProvider. regime_unknown → mult=0.0 → PAUSE_NEW_ENTRIES.

- RegimeEngine определяет режим. Allocation Engine выбирает стратегию по режиму.

v3.3 — Полный Allocation Engine

- Strategy Allocation Engine с полным context: regime + anomaly + on-chain (контракт 47)

- Boundary-spec соблюдён: Indicator / Regime / Anomaly / Allocation — разные слои, смешивание запрещено.

Фаза 9 — Research Layer (v3.4–v3.6)

- Walk-Forward Analysis: скользящее + анкерное окно (контракт 52)

- Monte Carlo симуляция. Strategy Comparison. Portfolio Analysis. Regime Allocation.

- Портфельная оптимизация: режим оптимизации (Kelly / risk parity). Минимум 6 мес. данных (контракт 51).

Фаза 10 — Фьючерсы (v4.0–v4.2)

Только после выполнения всех критериев контракта 44. FuturesExecutor реализует тот же ExecutionAdapter interface (контракт 60). Спот-ядро не модифицируется.

- FuturesExecutor: positionSide, leverage per-side, margin mode, funding rate, ликвидация, ADL, mark price stream

- FuturesPositionManager + FundingRateMonitor + MarginController поверх TradingCore

- funding_mult через MultiplierProvider (до v4.0 = ×1.0 заглушка)

- v4.1 — Стабилизация фьючерсной торговли. v4.2 — Гибридный режим spot+futures.

Фаза 11 — ML (v5.0+)

- ML стратегии: версионирование, мониторинг деградации, approved model registry (контракт 50)

- Обучение — на отдельном сервисе/процессе, не в asyncio event loop. Минимум 1 год реальных данных.

- Портфельная оптимизация: режим ML-оптимизации (контракт 51 v5.0)

- Strategy Allocation Engine: режим математической оптимизации (контракт 47 v5.0)

Критерии перехода на фьючерсы (контракт 44)

Все критерии оцениваются при v2.2. Ни один не может быть пропущен.

- Срок работы: 6+ месяцев непрерывной live спот-торговли без критических инцидентов.

- Прибыльность: положительный чистый PnL после всех комиссий за весь live-период.

- Риск-доходность: Sharpe ratio > 1.0 на live-данных (не на бэктесте).

- Контроль просадки: максимальная live-просадка в пределах 20% от просадки бэктеста.

- Надёжность: ноль инцидентов с потерей состояния, дублированием ордеров, неправильным avg_cost_basis.

- Выживание волатильности: корректная работа в минимум один период высокой волатильности (>5% дневное движение).

- Alert-driven инциденты: все инциденты обнаружены системой до ручной проверки оператором.

- Уверенность оператора: 3+ месяца логов изучены, каждая значимая сделка понята.

Критерии перехода paper → spot live (контракт 67)

Новый контракт. Все критерии должны быть выполнены до первого реального капитала.

- Минимум 200 paper-сделок со стратегией на живых рыночных данных.

- Базовый Walk-Forward на исторических данных: out-of-sample Sharpe > 0.8.

- Максимальная просадка в paper режиме < 15%.

- Win rate > 40% на paper за последние 100+ сделок.

- Результат воспроизводим на двух непересекающихся исторических периодах.

Boundary-spec: Indicator / Regime / Anomaly / Allocation

Четыре компонента — четыре разных слоя. Смешивание ответственности = архитектурное нарушение.

| Компонент | Owner-логика | НЕ должен делать | Выход / влияние на ядро |
| --- | --- | --- | --- |
| Indicator Engine | Считает индикаторы, паттерны и производные числовые признаки по таймфреймам. | Не определяет режим рынка, не выбирает стратегию, не вводит PAUSE/REJECT. | Числовые признаки → StrategyInput и при необходимости Regime/Allocation. |
| Regime Engine | Определяет состояние рынка: тренд, боковик, накопление, распределение, regime_unknown. | Не рассчитывает индикаторы, не выбирает symbol/strategy pair. | Regime classification + regime_mult → MultiplierProvider + контекст для Allocation. |
| Anomaly Detector | Фиксирует аномальные условия: volume, volatility, liquidity, temporal, intermarket, on-chain. | Не подменяет regime classification, не выдаёт торговый Intent. | Anomaly flags + anomaly_mult → только деградирует риск + подсказывает Allocation. |
| Allocation Engine | Выбирает ЧТО торговать и какой strategy profile активен при текущем контексте. | Не заменяет RiskStack, не исполняет сделки, не занимается exchange truth. | Strategy selection + symbol selection + allocation weights → не отменяет hard gates ядра. |

Структура проекта

mctp/ ├─ core/ # constants.py, types.py, product_rules.py ├─ trading_core/ # единое торговое ядро (v2.2) │ ├─ engine.py # TradingCore facade │ ├─ state.py / context.py / decision.py / planning.py │ ├─ lifecycle.py / fills.py / recovery.py / result.py ├─ strategy/ # READ-ONLY стратегии (StrategyBase ABC) ├─ risk/ # RiskStack (10 уровней) │ ├─ stack.py # chain of policies, единый интерфейс │ └─ policies/ # Level 1–10 как отдельные политики ├─ sizing/ / indicators/ / portfolio/ ├─ runtime/ │ ├─ live_runtime.py / paper.py / testnet.py (thin facade) │ ├─ observability.py / alerting.py / events.py ├─ adapters/ # ExecutionAdapter + exchange boundaries ├─ backtest/ # BacktestRuntime └─ storage/ # snapshots, migrations.py, checkpoints.py

Итоговая формула проекта

Сначала: правильная торговля (v0.0 – v1.7) Потом: прибыльная торговля (v2.0 – v2.2) + единое ядро TradingCore Потом: умная торговля (v2.3 – v3.6) Потом: максимальная торговля (v4.0 – v5.2+) Каждый следующий уровень заработан результатами предыдущего. Одно торговое ядро. Сменные адаптеры. Новые идеи — в backlog.

Что нового в Roadmap v4.0 — Синтез

- Контракты 01–44 полностью раскрыты (источник: SpotFirst_v5) — закрыта главная дыра предыдущих редакций

- Контракт 66 (новый): Secrets Management — API-ключи, IP-whitelist, rotation policy, emergency revoke

- Контракт 67 (новый): Критерии paper → spot live — количественные пороги до первого реального капитала

- Единый счётчик: 67 контрактов (было 65). Self-contained документ — не требует других файлов для работы.

- Boundary-spec Indicator/Regime/Anomaly/Allocation — формализован в отдельном разделе

- Migration contract v2.1→v2.2 — детализирован в разделе TradingCore

- Правило строк: «guideline, не самоцель» — зафиксировано окончательно