MCTP

Модульная Крипто-Торговая Платформа

Обновлённый Roadmap v2.2

Спот прежде всего · Мультипары · MTF · Мультистратегии · Аномалии · On-chain · ML

Основные принципы Спот — основная цель. Фьючерсы — заработанное расширение после доказанной прибыльности. Одна пара сначала. Мультипары — после стабильного live на одной паре. Архитектура готова к расширению с первого дня. Реализация — последовательная. Каждый новый уровень сложности заработан результатами предыдущего. Контракты фиксируются до кода. Новые идеи — в backlog, не в текущую версию. Система, которую ты понимаешь, ценнее системы, которая делает всё.

# Общий путь от кода до адаптивной платформы

| Этап | Версии | Результат |
| --- | --- | --- |
| Фаза 0 — Контракты | v0.0 | 57 архитектурных решений до первой строки кода |
| Фаза 1 — Базовая архитектура | v0.1–v0.3 | Execution interface, Intent layer, Order model, 4 WS потока |
| Фаза 2 — Торговое ядро | v0.4–v0.6 | Lifecycle ордера, Fills как истина, Fill-driven портфель |
| Фаза 3 — Симуляция | v0.7–v0.12 (incl. v0.9b) | Честный бэктест, Indicator Engine v1, Paper runtime |
| Фаза 4 — Биржа | v1.0–v1.3 | Testnet адаптер, Синхронизация, Восстановление |
| Фаза 5 — Безопасность | v1.4–v1.7 | Наблюдаемость, Алертинг, Safety controls, Live готовность |
| Фаза 6 — Первый Live | v2.0–v2.2 | Одна пара, одна MTF стратегия, реальные деньги |
| Фаза 7 — Мультипары | v2.3–v2.5 | 3-5 пар, ротация, корреляция, Allocation Engine |
| Фаза 8 — Интеллект | v3.0–v3.3 | Аномалии, On-chain, Режим рынка, полный Allocation Engine |
| Фаза 9 — Research | v3.4–v3.6 | Walk-Forward, Monte Carlo, Portfolio Analysis |
| Фаза 10 — Фьючерсы | v4.0–v4.2 | Только после критериев контракта 44. FuturesExecutor. |
| Фаза 11 — ML | v5.0+ | ML стратегии, Портфельная оптимизация, Автоадаптация |

# Архитектура таймфреймов

Семь таймфреймов. Два для макроконтекста, четыре торговых, один опциональный. Зафиксировано в контракте 07.

| Таймфрейм | Роль и использование |
| --- | --- |
| Месячный (1M) | Макроконтекст. Глобальный тренд, исторические уровни. Только для чтения. |
| Недельный (1W) | Макроконтекст. Долгосрочная структура рынка, ключевые зоны. Только для чтения. |
| Дневной (1D) | Торговый. Основное направление, EMA200, структура. Фильтр тренда. |
| 4 часа (4H) | Торговый. Уточнение контекста, ближайшие уровни, локальный импульс. |
| 1 час (1H) | Торговый. Подготовка входа, формирование паттерна, сужение к точке. |
| 15 минут (15M) | Торговый. Триггер входа, точный стоп, расчёт размера позиции. |
| 5 минут (5M) | Опциональный. Для точного входа в высоковолатильные моменты. |

Принцип top-down анализа: Месячный/Недельный → понимаем где мы глобально Дневной → определяем направление торговли 4H → уточняем контекст и ближайшие уровни 1H → ждём формирования паттерна 15M → входим по триггеру с правильным стопом

# 57 архитектурных контрактов (v0.0)

Все решения принимаются и фиксируются до написания первой строки торговой логики.

## Контракты 01–44 (MCTP SpotFirst v5, сохранены полностью)

| Контракт | Суть |
| --- | --- |
| 01 | Модель конкурентности: asyncio event loop |
| 04 | 4 независимых WS потока: kline, book ticker символа, BNBUSDT, user data stream |
| 05 | Баланс из WS кеша outboundAccountPosition. Пессимистичный локальный резерв при отправке ордера. REST только при старте и reconnect. |
| 07 | ОБНОВЛЁН: стратегия получает срезы по 7 таймфреймам + индикаторы + on-chain опционально. UTC alignment сохранён (4H: 00:00/04:00/08:00/12:00/16:00/20:00 UTC) |
| 08 | ОБНОВЛЁН: PortfolioSnapshot поддерживает несколько символов. Миграция при v2.3: MultiPortfolioSnapshot = Dict[Symbol, PortfolioSnapshot] без изменения single-symbol ядра. |
| 09 | Все именованные константы: T_CANCEL=10с, BALANCE_CACHE_TTL=30с, M_BOOK=5с, M_BNB=10с, N_SNAP=10мин, SL_EXECUTION_BUFFER=0.3%, max_slippage_pct=1.5%, N_DELIST=3 дня, min_meaningful_position_size=3×lot_size, trailing_atr_multiplier=2.0 (множитель ATR для trailing stop — настраиваемый, не жёсткий) |
| 10 | Только закрытые свечи. Look-ahead bias структурно невозможен. |
| 13 | BNB discount (из v5 SpotFirst): bnb_discount_active = True если включена настройка аккаунта И BNB баланс > 0. BNBUSDT как торгуемый символ запрещён при bnb_discount_active=True (guard 4 Risk Layer). |
| 17 | Управление стопом исключительно: программный ИЛИ OCO, никогда оба. OCO TP = LIMIT (не LIMIT_MAKER). |
| 18 | Пред-валидация OCO: tp_price > current_ask, sl_price < current_bid, price SL = stopPrice × (1 − SL_EXECUTION_BUFFER). Если book ticker STALE — не отправлять OCO. |
| 19 | Gap-риск при рестарте: best_bid ≥ stop × (1 − max_slippage_pct) → MARKET SELL немедленно; иначе LIMIT SELL по stop_price. max_slippage_pct из контракта 09. |
| 23 | PnL три случая: BNB (курс на момент филла), BASE (net_sold), QUOTE (base − commission). Все покрыты unit-тестами. |
| 35 | Trade viability — опциональная политика risk layer (не универсальный закон). По умолчанию включена. Настраивается per strategy type. |
| 36 | Decimal везде. Float запрещён для финансовых значений. |
| 37 | UTC везде без исключений. |
| 44 | Критерии перехода на фьючерсы — явный список, оценивается при v2.2. |

## Контракты 45–57 (новые)

| Контракт | Суть |
| --- | --- |
| 45 | Мультипары: максимум 3-5, MIN_PAIR_VOLUME_24H = 10× макс. позиции, correlation_threshold=0.7, окно расчёта корреляции = 30–90 дней на дневных данных (пересчитывается еженедельно), capital isolation per pair, совокупный риск по коррелирующим парам ограничен |
| 46 | Indicator Engine: 6 типов инструментов (трендовые, осцилляторы, волатильность, объёмные, импульс, уровни), свечные паттерны с весами по таймфреймам |
| 47 | Strategy Allocation Engine: ЧТО торговать — выбор стратегии и символа по режиму рынка. Режим правил (v2.3): если тренд → трендовая, если боковик → mean-reversion. Режим оптимизации (v5.0): математический пересчёт. Не путать с контрактом 51. |
| 48 | Режим рынка: структурный анализ на старших TF, 6 режимов (бычий/медвежий тренд, боковик, накопление, распределение, высокая волатильность) |
| 49 | On-chain DataProvider: независимый интерфейс, крупные переводы/netflow/активность китов, опциональный вход в стратегию |
| 50 | ML стратегии: версионирование моделей, мониторинг деградации, изоляция обучения, откат на предыдущую версию, минимум 1 год реальных данных |
| 51 | Портфельная оптимизация: СКОЛЬКО капитала на каждую стратегию/пару — Kelly Criterion или risk parity. Отвечает на вопрос распределения, не выбора. Два режима: правила (v2.3), оптимизация (v5.0). Минимум 6 мес. данных. |
| 52 | Research Layer: Walk-Forward (скользящее + анкерное окно), Monte Carlo, Strategy Comparison, Portfolio Analysis, Regime Allocation |
| 53 | Anomaly Detection Engine: объём, волатильность, ликвидность, межрыночная, on-chain, временна́я аномалии. Funding rate — только после v4.0. On-chain аномалии подключаются в v3.1. |
| 54 | Adaptive Risk Management: 10 уровней защиты (position sizing, портфельный риск, дневной лимит, просадочный лимит, адаптивный риск 4 множителя, trailing stop, крипто-специфика, операционный риск, системный риск, внесистемный риск). Фазируется с платформой. |
| 55 | Data & Persistence Layer: формат хранения — JSON файлы с атомарной записью (write to .tmp → os.replace()). SnapshotStore для PortfolioSnapshot (персистируется при каждом филле; каждый снапшот обязан содержать schema_version и timestamp UTC). BalanceCacheStore для WS кеша балансов (в live режиме восстанавливается через REST при запуске; в paper режиме — из хранилища, REST не вызывается). Версия схемы конфига проверяется при старте — несоответствие = жёсткий сбой. SQLite/Postgres — backlog после v2.2. |
| 56 | Strategy Interface: стратегия получает StrategyInput = {snapshot: PortfolioSnapshot, indicators: dict, candles: dict[Timeframe, list[Candle]], onchain: Optional[OnChainData]}. Возвращает Intent. Стратегия READ-ONLY — не имеет доступа к исполнению, балансам или хранилищу. Реализуется как ABC с методом on_candle(input: StrategyInput) -> Intent. Контракт фиксируется до v0.11. Первая реализация — в v0.12 (Paper Runtime). |
| 57 | Logging & Audit Trail: каждое торговое решение логируется в структурированном формате (JSON) с полями: timestamp UTC, event_type, symbol, intent, risk_result, sizer_result, execution_result. Hash-chain audit log — каждая запись содержит SHA-256 хеш предыдущей. Невозможно незаметно изменить историю решений. Состояние до/после каждого on_fill. Контракт фиксируется до v1.4. Реализация — в v1.4 (Наблюдаемость). |

# Контракт 54 — Adaptive Risk Management

Полная система управления рисками · 10 уровней защиты · Фазируется вместе с платформой

Главный принцип: посредственная стратегия с жёстким риск-менеджментом переживёт любую просадку. Отличная стратегия без риск-менеджмента уничтожит депозит на первой серии убытков.

### Фазирование 10 уровней

| Уровень | Содержание и фаза |
| --- | --- |
| Уровень 1 (v0.3) | Риск на сделку: size = deposit × base_risk_pct / stop_distance_pct. Fixed Fractional Risk. base_risk_pct=1.5%, max_risk_pct=2.0%, min_risk_pct=0.25% |
| Уровень 2 (v2.3) | Портфельный риск: max_portfolio_risk_pct=6%, max_correlated_risk_pct=4%, max_simultaneous_positions=5. В v0.0–v2.2 только max_portfolio_risk_pct. |
| Уровень 3 (v0.6) | Дневной лимит: daily_loss_limit_pct=3% → PAUSE_NEW_ENTRIES. consecutive_losses_reduce=3 → ×0.5. consecutive_losses_stop=5 → PAUSE до следующего дня. |
| Уровень 4 (v1.6) | Просадочный лимит: max_drawdown_warning_pct=10% → WARNING + риск ×0.5. max_drawdown_stop_pct=20% от пика → немедленный STOP всей системы (УРОВЕНЬ 4 ТЕРМИНАЛЕН). Ручное возобновление оператором после анализа причин. |
| Уровень 5 (v0.6+) | Адаптивный риск: итоговый_размер = base × loss_mult × atr_mult × regime_mult × anomaly_mult. Если regime_mult = ×0.0 (неизвестный режим) → итоговый размер = 0 независимо от anomaly_mult. atr_mult активен с v0.11. 5.3 (режим) — v3.2. 5.4 (аномалии) — v3.0. Funding rate — v4.0+. |
| Уровень 6 (v0.8) | Защита прибыли: trailing stop ATR-based (2×ATR, активируется при 1R) + частичное закрытие (33-50% на 1.5-2R, 25-33% на 3-4R). Только в software-stop режиме (несовместим с OCO). |
| Уровень 7 (v2.0+) | Крипто-специфика: ночная сессия 00:00–06:00 UTC → ×0.5. Pre-event — ручной режим оператора. Gap-риск по контракту 19. Funding/плечевой риск — v4.0+. |
| Уровень 8 (v1.x) | Операционный риск: проскальзывание (буфер 0.2%), ликвидность (≤1% часового объёма), технические сбои — покрыт контрактами v1.x. |
| Уровень 9 (v1.4+) | Системный риск: Strategy Performance Monitor (win rate < 30% за 20 сделок → WARNING; 7 убытков → STOP). Recovery mode — единый контроллер просадки: 0–10% норма (×1.0); 10–15% → ×0.75; 15–20% → ×0.5 (ранее ×0.25 убран — диапазон объединён с ×0.5); ≥20% → Уровень 4 STOP (терминально). Уровень 9.2 и Уровень 4 используют ОДНУ пороговую точку: при достижении 20% срабатывает только Уровень 4 STOP — Recovery mode НЕ применяется (нет серой зоны). Усреднение убытков ЗАПРЕЩЕНО. |
| Уровень 10 (операц.) | Внесистемный риск: не держать на бирже лишнего, выводить прибыль еженедельно. Правила вмешательства оператора фиксируются письменно до начала торговли. |

### Ключевые решения контракта 54

- Trailing stop vs OCO: trailing реализуется только в software-stop режиме. При использовании OCO — trailing недоступен. По умолчанию: software trailing. OCO — опция для защиты при отключении бота.

- КРИТИЧНО — падение бота при активном software trailing: при перезапуске с открытой позицией и без биржевого OCO — НЕМЕДЛЕННО выставить OCO на текущем уровне стопа ДО восстановления trailing логики. Позиция никогда не остаётся без защиты между рестартами.

- regime_unknown_multiplier = ×0.0 → автоматически переводит OperationalMode в PAUSE_NEW_ENTRIES. Существующие позиции ведутся.

- Pre-event защита (Уровень 7.3) в v2.x — ручной режим оператора. Автоматизация через экономический календарь API — backlog.

# Детальные фазы разработки

ФАЗА 0 — Архитектурные контракты Все 57 решений зафиксированы до первой строки торговой логики.

### v0.0 — 57 архитектурных контрактов

- Зафиксировать все 57 контрактов письменно

- Обновить контракты 07 и 08 под мультитаймфреймовый вход и мультипары

- Контракты 45–57 описывают расширения платформы

- Контракт 57 (Logging & Audit Trail) фиксируется в v0.0, реализуется в v1.4

- Написать Definition of Done для каждой следующей фазы

- Зафиксировать backlog — идеи которые не входят в текущие версии

Done criteria v0.0: ✓ Все 57 контрактов пронумерованы, зафиксированы письменно ✓ Таймфреймовая архитектура определена (7 TF, роли каждого) ✓ Интерфейсы спроектированы под расширение без изменения ядра ✓ Backlog сформирован — всё что не входит в v0.x–v2.2 лежит там

ФАЗА 1 — Базовая архитектура Без торговой логики. Только фундамент.

### v0.1 — Отделение исполнения

- ExecutionInterface: submit_order, cancel_order, get_balances, get_instrument_info

- SpotPaperExecutor — первая реализация

- Оркестратор вызывает исполнение только через интерфейс

Done: FuturesExecutor и BybitExecutor добавляются без изменений выше интерфейса

### v0.2 — Intent layer + 7 защит Risk Layer

- Спот-интенты: BUY, SELL, HOLD

- PortfolioSnapshot с held_qty, avg_cost_basis, free_quote (в v0.2 берётся из initial_capital конфига — WS кеш заменяет его в v0.3), meaningful_position

- 7 защит Risk Layer: позиция, нулевая позиция, срез, BNBUSDT, quote SELL, scale-in лимит, суб-значимая (проверка BUY_qty + held_qty > 1.2 × min_notional И BUY_qty ≥ min_qty биржи — оба фильтра обязательны, так как биржа применяет их независимо)

- Валидация закрытых свечей и качества данных

### v0.3 — Order model + 4 WS потока + OCO пред-валидация + Position Sizing

- Модель ордера: Symbol(SPOT), Decimal quantity, Decimal price, clientOrderId

- 4 независимых WS потока с независимым lifecycle. В paper режиме: kline и book ticker — реальные стримы Binance (read-only, без trading ключей); user data stream — мок, имитирующий fills.

- WS кеш баланса из outboundAccountPosition заменяет initial_capital конфига. В paper режиме до v0.5 (контракт 55) баланс при рестарте берётся из initial_capital конфига; после реализации v0.5 — из SnapshotStore. В live режиме (v1.0+) — из REST при запуске.

- Пред-валидация OCO: tp_price > ask, sl_price < bid; block if book ticker STALE

- OCO lifecycle (partial TP перед SL, check status before cancel) — полная спецификация в v0.4. SpotPaperExecutor симулирует OCO логику локально без биржевого API. Реальный OCO API — в v1.0.

- Position sizing по контракту 54 Уровень 1: size = deposit × base_risk_pct / stop_distance_pct

- Ограничения инструмента: lot_size, tick_size, min_notional, min_meaningful_position_size

ФАЗА 2 — Торговое ядро Lifecycle ордера. Fills как единственная истина.

### v0.4 — Lifecycle ордера + OCO + Fills

- ExecutionResult: FILLED, PARTIAL_FILL, CANCELLED, REJECTED

- Спот-модель филла: base_qty, quote_qty, commission, commission_asset — все Decimal

- avg_cost_basis обновляется только из филла, на чистых количествах после комиссии

- OCO: check status before cancel; частичный TP перед SL — PnL по-лотно

- Timeout T_CANCEL=10с на всех путях отмены

### v0.5 — Состояние + Хранилище

- PortfolioSnapshot персистируется при каждом филле (+ scale_in_count)

- Версия схемы конфига: несоответствие = жёсткий сбой

- WS кеш баланса персистируется. В live режиме восстанавливается через REST при запуске. В paper режиме — из SnapshotStore, REST не вызывается. (Контракт 55)

- Реализация контракта 55: SnapshotStore (JSON + атомарная запись tmp → os.replace) + BalanceCacheStore. Каждый сохранённый снапшот содержит schema_version и timestamp UTC. Формат хранения зафиксирован — JSON файлы. Хранилище недоступно → PAUSE + retry + CRITICAL алерт.

### v0.6 — Fill-driven портфель, учёт и адаптивный риск v1

- Портфель обновляется ТОЛЬКО из филлов

- PnL три формулы: BNB (курс на момент филла), BASE, QUOTE — все покрыты unit-тестами

- Снапшоты эквити каждые N_SNAP минут; метрика bnb_accounting_drift [П — Периодическая проверка]

- Адаптивный риск: Уровень 3 (дневной лимит = PAUSE, не множитель) + Уровень 5.1 loss_mult (серия убытков) активны с первой сделки. Уровень 5.2 atr_mult — заглушка ×1.0 до v0.11; ДО активации atr_mult max_risk_pct принудительно ограничен 1.0% (защита от чрезмерного риска на волатильном рынке без множителя волатильности). regime_mult и anomaly_mult — заглушки ×1.0 до v3.2 и v3.0.

- Обнаружение внешних изменений баланса → WARNING

- Просадочные стопы (Уровни 3, 4, 9.2) и recovery mode отслеживают реальный капитал начиная с v2.0 (live). На paper/testnet — только логирование, автостопы не срабатывают.

ФАЗА 3 — Симуляция и Indicator Engine Честный бэктест. Первые реальные индикаторы.

Порядок зависимостей в Фазе 3: v0.7 → v0.8 → v0.9 → v0.10 → v0.11 → v0.9b (интеграция бэктеста с IE — выполняется после v0.11, не отдельная версия) → v0.12. Бэктест (v0.9) строится с inline ATR/EMA; после v0.11 он переключается на Indicator Engine.

### v0.7 — Активные ордера + WS кеш целостность

- Активные ордера персистируются. OCO оба плеча с listOrderId

- GTC scale-in отслеживание отдельно от новых ордеров

- Дедупликация WS событий

### v0.8 — Строгий учёт

- История курса BNB на каждый филл

- meaningful_position в снапшотах эквити

- Флаги STALE для всех 4 потоков

- Счётчик серийных убытков. Метрика fee drag

- Trailing stop (Уровень 6, контракт 54) реализуется в v0.11 после Indicator Engine — ATR недоступен в v0.8.

### v0.9 — Движок бэктестинга (базовый)

- Детерминированный движок через полный конвейер с прогревом

- Inline вычисление EMA и ATR внутри бэктеста до появления Indicator Engine. После v0.11 бэктест переключается на Indicator Engine (v0.9b интеграция).

- Симуляция курса BNB. Симуляция OCO (локально, как в SpotPaperExecutor). Симуляция T_CANCEL.

- Адаптивный риск: loss_mult активен. atr_mult, regime_mult, anomaly_mult — заглушки ×1.0. Активируются после v0.11, v3.2, v3.0 соответственно.

- Комиссии все три случая. Модель bid-ask спреда.

Запрещено: Walk-Forward до v3.4. Live данные запрещены.

### v0.10 — Аналитика и диагностика

- Непрерывная кривая эквити (холд-снапшоты + филлы)

- Просадка, profit factor, матожидание, Sharpe (per-trade и дневной — оба), Sortino

- Анализ OCO: доля TP vs SL. Fee drag. Проскальзывание. Серийные убытки

### v0.11 — Indicator Engine v1 + активация atr_mult + Trailing stop

- Трендовые (EMA, SMA, Hull MA), осцилляторы (RSI, Stochastic, CCI), волатильность (ATR, Bollinger, Keltner), объёмные (OBV, VWAP, CMF)

- Свечные паттерны с весами по таймфреймам (дневное поглощение в 5× весомее 15M)

- Уровни Фибоначчи и Pivot Points

- Мультитаймфреймный прогрев: пагинация по каждому из 7 TF (EMA200 на D требует 200 дней)

- После v0.11: atr_mult (Уровень 5.2) активируется — заглушка ×1.0 заменяется реальным ATR.

- После v0.11: Trailing stop ATR-based + частичное закрытие (контракт 54, Уровень 6) реализуются в рантайме — только software-stop режим.

- После v0.11: бэктест (v0.9) переключается на Indicator Engine вместо inline вычислений.

- Контракт 56 (Strategy Interface) фиксируется здесь до v0.12: StrategyBase ABC, StrategyInput, on_candle() → Intent. Без этого Paper Runtime нельзя строить.

### v0.12 — Paper Runtime

- Первая реализация контракта 56: StrategyBase ABC подключается к Paper Runtime. on_candle(StrategyInput) → Intent интегрируется в pipeline.

- 4 независимых WS потока с ping/pong. kline и book ticker — реальные стримы Binance (read-only). User data stream — мок fills.

- outboundAccountPosition handler обновляет кеш баланса

- Stale kline → halt. Stale book ticker → STALE flag (торговля продолжается)

- Тест-стратегия: простой EMA cross (EMA9 > EMA21 → BUY, EMA9 < EMA21 → SELL) для валидации pipeline. Реализует StrategyBase ABC (контракт 56). Не торговая стратегия — только smoke test рантайма.

- Graceful shutdown в два этапа: 1) сохранить финансовую истину, 2) очистить transient state

ФАЗА 4 — Интеграция с биржей Testnet. Синхронизация. Восстановление.

### v1.0 — Spot Testnet адаптер

- Версионируемый спот-адаптер. Symbol в строку только на границе адаптера.

- 4 WS потока с независимым lifecycle и reconnect

- OCO через актуальный Binance Spot OCO endpoint. TP = LIMIT (не LIMIT_MAKER).

- Аутентификация user data stream: listenKey (REST+WS режим) или без него (WebSocket API режим) — деталь реализации адаптера

- GET /api/v3/account (вес 20) только при запуске, после reconnect, при cache age > TTL

- Обнаружение делистинга: API статус + RSS объявления Binance

- Testnet runbook: книга ордеров testnet тонкая, маркет-ордера исполняются по нереалистичным ценам. Тесты проверяют flow и механику — не market impact и не реальные цены исполнения.

### v1.1 — Биржа как источник истины

- Балансы биржи авторитетны. Кеш баланса реконсилируется при запуске и reconnect.

- Мониторинг внешней отмены OCO → немедленная реактивация программного стопа + CRITICAL

- Symbol change procedure: SELL → ноль → сброс basis → обновить конфиг → перезапустить

### v1.2 — Синхронизация при запуске

- Все проверки до READY. Кеш баланса обновлён через REST при запуске.

- Восстановление базиса: отсутствует → HALT (варианты: (a) ввести вручную, (b) объявить ноль с WARNING — блокирует все новые BUY до явного подтверждения оператора что нулевой базис принят; существующая позиция ведётся с искажённым PnL, (c) закрыть позицию немедленно)

- OCO startup check: OCO на бирже → деактивировать программный стоп; оба активны → CRITICAL

- Gap-риск: best_bid ≥ stop × (1 − max_slippage_pct) → MARKET SELL; иначе LIMIT SELL по stop_price

- Trailing stop при рестарте: если открытая позиция + software trailing активен + нет биржевого OCO → НЕМЕДЛЕННО выставить OCO по текущему уровню стопа ДО восстановления trailing логики. Позиция никогда не остаётся без защиты между рестартами.

### v1.3 — Восстановление и реконсиляция

- Полная реконсиляция при каждом рестарте. Кеш баланса через REST после reconnect.

- OCO реконсиляция: filled leg за outage → применить с bnb_rate из кеша, отменить другое с T_CANCEL

- OCO отменён внешне → реактивация программного стопа + CRITICAL (позиция никогда без защиты)

- Обнаружение ручной сделки → prompt оператору + adjust avg_cost_basis

ФАЗА 5 — Операционная безопасность Наблюдаемость. Алертинг. Safety controls.

### v1.4 — Наблюдаемость

- Реализация контракта 57: структурированные логи (JSON) с полями timestamp UTC, event_type, symbol, intent, risk_result, sizer_result, execution_result. Hash-chain audit log — каждая запись содержит SHA-256 хеш предыдущей. Историю решений невозможно изменить незаметно.

- Состояние до/после каждого решения: PortfolioSnapshot, STALE флаги, причина отклонения

- Heartbeat. Мониторинг latency. Мониторинг памяти.

- Strategy Performance Monitor: компонент строится в v1.4, статистика накапливается начиная с v2.0 (live данные). На testnet — только smoke test. Win rate < 30% за 20 сделок → WARNING; profit factor < 0.8 → WARNING; 7 убытков → STOP стратегии

### v1.5 — Алертинг

- CRITICAL: IP-бан, краш, потеря базиса, конфликт OCO/программный стоп, внешняя отмена OCO, heartbeat timeout, хранилище недоступно

- WARNING: просадка, серийные убытки, stale kline, BNB близко к нулю, деградация стратегии, перманентная пыль (restore_below_min_notional)

- INFO: STALE book ticker/BNBUSDT, делистинг объявлен, дрейф часов, post_only отклонён

- Резервирование: основной + резервный канал. Доставка протестирована.

### v1.6 — Safety controls

- OperationalMode: RUN / PAUSE_NEW_ENTRIES / CLOSE_ONLY / STOP

- Стопы по просадке (Уровень 4), дневным потерям (Уровень 3), серийным убыткам

- Recovery mode (Уровень 9.2): компонент строится в v1.6, активируется по глубине просадки начиная с v2.0 (live данные). На paper/testnet — только логирование.

- BNBUSDT guard. Защита смены символа при открытой позиции.

- Действие при делистинге: за N_DELIST дней → SELL независимо от стратегии

- regime_unknown → автоматически PAUSE_NEW_ENTRIES. anomaly_mult не переопределяет PAUSE — нулевой режим имеет приоритет (итоговый размер = 0).

### v1.7 — Live готовность

- Все сценарии протестированы: OCO полный цикл (TP/SL/partial-TP-then-SL/shutdown), T_CANCEL, GTC scale-in, cost basis recovery (все 3 варианта), symbol change

- Chaos тесты. Интеграционные тесты. Все 4 WS потока независимо.

- Runbook. Чек-лист [К — Критический, выполняется вручную перед деплоем] пункты (≤20). Журнал инцидентов. BALANCE_CACHE_TTL верифицирован.

- Правила вмешательства оператора написаны до начала торговли (контракт 54, Уровень 10)

ФАЗА 6 — Первый Live — одна пара, одна MTF стратегия Доказываем что система работает на реальных деньгах.

### v2.0 — Первая реальная MTF стратегия

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Пара | BTCUSDT — наибольшая ликвидность, наименьший спред |
| Таймфреймы | Дневной (контекст) + 4H (уточнение) + 1H (подготовка) + 15M (вход) |
| Индикаторы | EMA200 на дневном + EMA9/EMA21 на 4H + RSI14 на 1H + паттерн на 15M |
| Логика входа | Тренд на D → уровень на 4H → формирование на 1H → триггер на 15M |
| Стоп | ATR-based на 15M или ближайший структурный уровень |
| Тейк | R:R минимум 1:2, цель на уровне сопротивления 4H |
| Начальный капитал | $50–200 для верификации механики |

- Верифицировать avg_cost_basis и PnL вручную на первых 3–5 сделках

- Верифицировать адаптивные множители риска (Уровень 5) на реальных данных

- Проверить адекватность BALANCE_CACHE_TTL и точность курса BNB

- Минимальный рекомендуемый капитал для разумного sizing: $500+. При $50–200 размер позиции может равняться 100% капитала при широком ATR-стопе — использовать только для механической верификации (1–3 сделки).

### Логика выхода и разрешение конфликтов TF (v2.0 стратегия)

- SELL сигнал: RSI1H > 70 И EMA9 пробил EMA21 вниз на 4H. ИЛИ: trailing stop сработал (ATR-based, активируется при 1R прибыли).

- Разрешение конфликтов TF: Дневной тренд — главный фильтр. Если D бычий (цена > EMA200) → торговать только LONG. Если D медвежий → HOLD, новых входов нет. Если 4H и 1H противоречат друг другу при бычьем D → ждать выравнивания. Торговать только когда все торговые TF согласованы.

- Слабый тренд (цена около EMA200 ±1%): regime_mult = ×0.5 (заглушка до v3.2) → уменьшить размер вдвое или пропустить.

### v2.1 — Стабилизация

- Исправление live edge cases. Уточнение именованных констант под реальную биржу.

- Накопление реальных торговых данных. Strategy Performance Monitor в работе.

### v2.2 — Стабильное спот-ядро

- Стабильная live торговля. Воспроизводимые runbook-и.

- Оценка критериев перехода на фьючерсы (контракт 44)

- Оценка готовности к мультипарам (критерии ниже)

Критерии выхода из v2.2 для перехода к мультипарам: ✓ Минимум 3 месяца стабильной live торговли без критических инцидентов ✓ Положительный PnL после всех комиссий. Profit factor > 1.3 на live данных. ✓ Понимание каждой значимой сделки по логам ✓ Ноль инцидентов с потерей состояния или дублированием ордеров ✓ Система пережила минимум один волатильный период без критических инцидентов ✓ Бэктест (v0.9) показывает стабильный edge на out-of-sample периоде

ФАЗА 7 — Мультипары Ротация капитала. Корреляция. Allocation Engine v1.

### v2.3 — Расширение на 3–5 пар

- Добавить ETH и 1-2 альта с ликвидностью > MIN_PAIR_VOLUME_24H. BNB (BNBUSDT) — только если BNB fee discount деактивирован (контракт 13, BNBUSDT guard); иначе заменить другой парой.

- Процедура миграции: до добавления новых пар — обернуть существующий PortfolioSnapshot в Dict[Symbol, snapshot] (ключ = Symbol('BTC','USDT',SPOT)), верифицировать что avg_cost_basis и held_qty сохранились корректно. Только после успешной верификации добавлять ETH.

- MultiPortfolioSnapshot активируется как Dict[Symbol, PortfolioSnapshot]

- Портфельный риск Уровень 2 (контракт 54): корреляция (окно 30–90 дней, пересчёт еженедельно, контракт 45), max_simultaneous_positions

- Мониторинг ротации: BTC в боковике → повышенное внимание к альтам

### v2.4 — Allocation Engine v1 (режим правил)

- Компонент выбора стратегии по режиму рынка и правилам

- Базовый режим рынка: EMA200 above/below + ATR уровень. Полный режим рынка (контракт 48: HH/HL, BoS, накопление) активируется в v3.2.

- Режим рынка per-pair: у каждого символа свой независимый режим. BTC-прокси для альтов не применяется — у ETH своя EMA200/ATR логика. Это требует N×вычислений но даёт точность.

- Трендовая стратегия → только при подтверждённом тренде на дневном

- Ограничение одновременных входов по коррелирующим парам

### v2.5 — Стабилизация мультипар

- Верификация корреляционного управления рисками

- Уточнение весов капитала между парами

Done criteria v2.5: ✓ Минимум 1 месяц работы с 3+ парами без инцидентов корреляционного управления ✓ Суммарная просадка портфеля от пика (не за календарный день) не превысила max_portfolio_risk_pct=6% ни разу за период наблюдения ✓ RotationMonitor корректно снизил аллокацию при входе BTC в боковик

ФАЗА 8 — Интеллект платформы Аномалии. On-chain. Режим рынка. Полный Allocation Engine.

### v3.0 — Anomaly Detection Engine

- Реализация контракта 53: объём, волатильность, ликвидность, межрыночная, временна́я аномалии

- On-chain аномалии подключаются в v3.1 после создания провайдера (не в v3.0)

- Funding rate аномалия — только после v4.0 (фьючерсная метрика)

- Интеграция с Allocation Engine + Risk Layer (контракт 54, Уровень 5.4)

### v3.1 — On-chain данные

- Реализация контракта 49: OnChainDataProvider (крупные переводы, netflow, активность китов)

- Интеграция с Anomaly Detection Engine как источник аномалий

### v3.2 — Режим рынка v2

- Реализация контракта 48: Higher High/Low, Break of Structure, накопление, распределение

- Адаптивный риск Уровень 5.3 (режимная корректировка) активируется

- regime_unknown_multiplier = ×0.0 → PAUSE_NEW_ENTRIES

### v3.3 — Indicator Engine v2 + Allocation Engine v2

- Indicator Engine v2: структура рынка (HH/HL/BoS), объёмный профиль, расширенные паттерны

- Allocation Engine v2 vs v1: v1 выбирал стратегию по базовому режиму (EMA200/ATR). v2 получает полный режим рынка (контракт 48), аномалии (контракт 53) и on-chain (контракт 49) как дополнительный контекст. Веса стратегий динамически корректируются.

ФАЗА 9 — Research Layer Walk-Forward. Monte Carlo. Portfolio Analysis. Честные числа.

Research Layer активируется только после честного бэктест движка (v0.9), реальных стратегий и накопленных live данных.

### v3.4 — Walk-Forward Analysis

- Скользящее и анкерное разбиение train/test

- Profitable windows > 50% = есть реальный edge

- Оптимизируется максимум 2 ключевых параметра за один WF проход. Ключевые параметры: длина EMA, период RSI, множитель ATR для стопа. Параметры фильтрации (минимальный объём, минимальное расстояние до EMA) не считаются ключевыми и не оптимизируются через WF.

- Параметры стратегии оптимизируются на train, проверяются на test

### v3.5 — Monte Carlo + Strategy Comparison

- Monte Carlo: перемешивание реальных trade outcomes тысячи раз

- 90% симуляций положительны = устойчивый результат, не везение

- Strategy Comparison: Sharpe, просадка, profit factor, win rate

### v3.6 — Portfolio Analysis + Regime Allocation

- Как стратегии ведут себя вместе: диверсификация на уровне стратегий

- Оптимальные веса капитала на основе реальных данных

ФАЗА 10 — Фьючерсы Только после выполнения критериев контракта 44. Заработанное расширение.

Критерии входа в фазу 10 (контракт 44): ✓ 6+ месяцев непрерывной live спот-торговли без критических инцидентов ✓ Положительный чистый PnL после всех комиссий за весь live период ✓ Sharpe ratio > 1.0 на live данных (не бэктесте) ✓ Максимальная просадка в пределах 20% от просадки бэктеста ✓ Walk-Forward (v3.4) подтверждает edge. Если v3.4 ещё не реализован — допускается ручной out-of-sample анализ: разбить историю на train/test вручную, проверить edge на test-периоде. ✓ Ноль инцидентов с потерей состояния, дублированием ордеров или неправильным avg_cost_basis ✓ Система работала корректно в минимум один период высокой волатильности (>5% дневное движение) ✓ Все инциденты обнаружены системой алертинга до ручной проверки ✓ Оператор изучил 3+ месяца логов и понимает каждую значимую сделку

### v4.0 — FuturesExecutor

- FuturesExecutor реализует тот же интерфейс, что и SpotExecutor

- Спот-ядро не модифицируется

- positionSide, leverage per-side, funding, ликвидация, ADL — отдельный модуль учёта

- Funding rate аномалия и Уровень 7.1 контракта 54 активируются

### v4.1 — Ручное переключение режима

- TRANSITION режим. Только ручное переключение оператором.

- Чек-лист. Перевод капитала. Откат задокументирован.

### v4.2 — Стабильная гибридная работа

- Надёжная работа в любом режиме. Единый вид капитала в обоих режимах.

ФАЗА 11 — ML и портфельная оптимизация Только после 1 года реальных данных.

### v5.0 — ML стратегии

- Реализация контракта 50: ML модель реализует контракт 56 (StrategyBase ABC, on_candle() → Intent) — тот же интерфейс, что и все другие стратегии платформы

- Версионирование, мониторинг деградации, изоляция обучения, откат

### v5.1 — Портфельная оптимизация

- Реализация контракта 51: Allocation Engine режим оптимизации

- Kelly Criterion или risk parity — математический пересчёт весов

### v5.2+ — Дальнейшее расширение

- Мультибиржа: BybitExecutor, OKXExecutor через тот же интерфейс

- Межбиржевой мониторинг. Адаптивные параметры только через Walk-Forward (не прямая адаптация).

# Сводная таблица всех 57 контрактов

| Контракт | Суть |
| --- | --- |
| 01–44 | Оригинальные контракты MCTP SpotFirst v5 (сохранены полностью, ключевые обновлены) |
| 07 | ОБНОВЛЁН: 7 таймфреймов на входе стратегии + UTC alignment |
| 08 | ОБНОВЛЁН: PortfolioSnapshot → мультисимволы при v2.3 |
| 09 | ОБНОВЛЁН: все именованные константы с рекомендуемыми значениями |
| 17 | ОБНОВЛЁН: OCO TP = LIMIT; listenKey как деталь реализации |
| 35 | ОБНОВЛЁН: trade viability — опциональная политика |
| 45 | Мультипары: 3-5 пар, MIN_PAIR_VOLUME_24H = 10× позиции, correlation_threshold=0.7, окно 30–90 дней (пересчёт еженедельно), capital isolation |
| 46 | Indicator Engine: 6 типов, веса паттернов по таймфреймам |
| 47 | Strategy Allocation Engine: правила (v2.3) и оптимизация (v5.0) |
| 48 | Режим рынка: структурный анализ на старших TF, 6 режимов |
| 49 | On-chain DataProvider: независимый интерфейс, опциональный вход |
| 50 | ML стратегии: версионирование, деградация, изоляция, 1 год данных |
| 51 | Портфельная оптимизация: 2 режима AE, 6 мес. реальных данных |
| 52 | Research Layer: Walk-Forward, Monte Carlo, Strategy Comparison, Portfolio Analysis |
| 53 | Anomaly Detection Engine: объём/волатильность/ликвидность/межрыночная/on-chain/временна́я. Funding rate — v4.0+. On-chain — v3.1+. |
| 54 | Adaptive Risk Management: 10 уровней, 4 адаптивных множителя, trailing stop, recovery mode, деградация стратегии |
| 55 | Data & Persistence Layer: JSON + атомарная запись (tmp → os.replace). SnapshotStore (каждый снапшот содержит schema_version + timestamp UTC), BalanceCacheStore. SQLite/Postgres — backlog после v2.2. |
| 56 | Strategy Interface: StrategyInput → Intent. ABC с on_candle(). Стратегия READ-ONLY. Контракт до v0.11. Реализация — v0.12. |
| 57 | Logging & Audit Trail: JSON структурированные логи + hash-chain audit log (SHA-256). Контракт до v1.4. Реализация — v1.4. |

Итоговая формула проекта Сначала: правильная торговля (v0.0 – v1.7) Потом: прибыльная торговля (v2.0 – v2.2) Потом: умная торговля (v2.3 – v3.6) Потом: максимальная торговля (v4.0 – v5.2+) Каждый следующий уровень заработан результатами предыдущего. Новые идеи — в backlog. Не в текущую версию.